- 阳光优采平台运营推广月报（2026年6月）

- 核心数据总览

| 核心指标 |  | 本月数量 | 上月数量 | 环比变化 | 累计数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同签订 | 已签订 | 1份 | 3份 | 减少2份 | 19份 |
|  | 用印中 | 0份 | 1份 | 减少1份 | 10份 |
| 专区开设 | 专区上线 | 2个 | 3个 | 减少1个 | 21个 |
|  | 专区上量 | 2个 | 3个 | 减少1个 | 10个 |
| 订单情况 | 订单数量 | 168笔 | 89笔 | 增长79笔 | 456笔 |
|  | 订单总额 | 476953.99元 | 201831.17元 | 增长275122.82元 | 942796.37元 |
| 采购人数量 | 采购人数量 | 15家 | 218家 | 减少203家 | 359家 |
| 供应商数量 | 本地供应商 | 28家 | 29家 | 减少1家 | 148家 |
|  | 电商 | 6家 | 0家 | 增加6家 | 30家 |
| 标证通 | 发证量 | 27本 | 47本 | 减少20本 | 196本 |
|  | 收益 | 2100元 | 6049元 | 减少3949元 | 21844元 |

截至2026年6月30日，阳光优采产品已开设专区27个（含国泰新点专区），累计签订合作合同29份（含用印中），业务覆盖河北、新疆、广东、山东、湖北、湖南、黑龙江、北京、辽宁、天津、重庆、安徽、海南、浙江、陕西等15个省（市、自治区）；其中邯郸市阳光优采平台、新疆阳光优采平台、大连阳光采购电子商城、中国煤地电子商城、新疆光正电子商城、小E商城、慧交易·宣城市电子采购商城、黑龙江要素平台电子商城、海南阳光采购平台、小马易采电子商城10个专区已成功产生正式交易订单。

本月小马易采电子商城、海南阳光采购平台2个专区实现首单落地。

二、分公司工作推进

注：包含“2026年度BP（BGBU）-汇总-运营中心提交稿”中制定BP和有实际业务的分公司。

| 序号 | 分公司 | 本月专区情况 |  |  | 上月专区情况 |  |  | 合计情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合同签订 | 开设 | 上量 | 合同签订 | 开设 | 上量 | 合同签订 | 开设 | 上量 |
| 1 | 交易乌鲁木齐分公司 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | 交易北京分公司1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 交易沈阳分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 石家庄分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 交易济南分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 6 | 交易广州分公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | 交易杭州分公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | 交易合肥分公司 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 9 | 交易长春分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 10 | 交易长沙分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | 交易武汉分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 西安分公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 交易南宁分公司 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 重庆分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 交易兵团分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | 交易南京分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 交易上海分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 交易福州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 南昌分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 交易郑州分公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 交易川南分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 交易川东分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 29 | 27 | 10 |

本月交易南宁分公司实现业务突破，本月首次产生交易订单。

根据“2026年度BP（BGBU）-汇总-运营中心提交稿”，其中制定阳光优采年度BP的分公司中，交易南京分公司、交易上海分公司、交易福州分公司、南昌分公司、交易川南分公司、交易川东分公司等7个分公司仍处于零合同、零专区状态，需重点关注和推动。

有10个专区产生交易订单，另外有4个专区虽未产生交易订单，但已有采购人、供应商入驻平台。

| - 序 | - 专区名称 | - 专区上线时间 | - 采购人数量 | - 本地供应商数量 | - 订单数量 | - 交易总额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 邯郸专区 | 2025/9/3 | - 1 | - 0 | - 1 | - 33.8 |
| - 2 | 新疆阳光采购平台 | 2025/9/11 | - 4 | - 27 | - 27 | - 50516.64 |
| - 3 | 大连市阳光采购服务平台 | 2025/10/31 | - 9 | - 1 | - 5 | - 268.44 |
| - 4 | 黑龙江要素平台电子商城 | 2025/12/26 | - 1 | - 0 | - 1 | - 19.2 |
| - 5 | 泰安市e采通平台 | 2025/11/11 | - 1 | - 2 | - 0 | - 0 |
| - 6 | - 中国煤地电子商城 | 2026/1/20 | - 186 | - 64 | - 294 | - 690561.51 |
| - 7 | 聊城置业阳光优采专区 | 2026/2/6 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 8 | - 新疆光正电子商城 | 2026/3/10 | - 91 | - 19 | - 20 | - 38503.13 |
| - 9 | 小E商城 | 2026/4/28 | - 47 | - 14 | - 101 | - 158159.59 |
| - 10 | 安徽专区 | 2026/2/3 | - 1 | - 1 | - 0 | - 0 |
| - 11 | 湖南专区 | 2026/4/14 | 0 | - 11 | - 0 | - 0 |
| - 12 | 宣城市阳光优采商城 | 2026/5/8 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1760 |
| - 13 | 海南省专区 | 2026/5/11 | - 31 | - 0 | - 4 | - 694.06 |
| - 14 | 小马易采电子商城 | 2026/5/15 | 4 | 7 | - 2 | - 2280 |
| - 合计 |  |  | - 378 | - 147 | - 456 | - 942796.37 |

- 专区开设

本月新开专区2个，分别为与国义招标股份有限公司合作新开设的广东国义招标代理阳光优采商城,与郑州国企采购服务中心有限公司合作新开设的郑州国企采购服务中心阳光优采平台。（其中曲阜国弘阳光优采专区已下线）

| 序 | 专区名称 | 客户名称 | 省市 | 分公司 | 开设日期 | 交付日期 | 开设周期（天） | 运营中心上量负责人 | 分公司上量负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邯郸专区 | 邯郸国发数字科技有限公司 | 河北省邯郸市 | 石家庄分公司 | 2025/8/8 | 2025/9/3 | 26 | 李涛 | 吴昊阳 |
| 2 | 新疆阳光采购平台 | 新疆阳光采购中心有限公司 | 新疆乌鲁木齐市 | 交易乌鲁木齐分公司 | 2025/8/8 | 2025/9/11 | 34 | 李涛 | 魏建虎 |
| 3 | 湛江市阳光优采平台 | 湛江市招标采购代理有限公司 | 广东省湛江市 | 交易广州分公司 | 2025/10/15 | 2025/11/15 | 31 | 李涛 | 黎培展 |
| 4 | 大连国企阳光采购平台 | 大连阳光采购服务有限公司 | 辽宁省大连市 | 交易沈阳分公司 | 2025/8/8 | 2025/10/31 | 84 | 邵威 | 朱鑫权 |
| 5 | 泰安市e采通 | 山东省泰山数据资产运营有限公司 | 山东省泰安市 | 交易济南分公司 | 2025/11/11 | 2025/12/3 | 22 | 李涛 | 马晓蒙 |
| 6 | 恩施州阳光优采平台 | 恩施州国有资本投资运营集团有限公司 | 湖北省恩施州 | 交易武汉分公司 | 2025/11/14 | 2025/12/14 | 30 | 周峰 | 余意 |
| 7 | 株洲市国资委阳光优采专区 | 株洲国投智慧城市产业发展投资有限公司 | 湖南省株洲市 | 交易长沙分公司 | 2025/11/17 | 2026/1/16 | 59 | 李涛 | 鸥文华 |
| 8 | 齐齐哈尔阳光优采专区 | 齐齐哈尔政通大数据公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市 | 交易长春分公司 | 2025/11/17 | 2025/12/15 | 28 | 邵威 | 胡毅鑫 |
| 9 | 中国煤地电子商城 | 中国煤炭地质总局 | 北京市 | 交易北京分公司 | 2025/11/27 | 2025/12/20 | 23 | 邵威 | 刘子轩 |
| 10 | 南方联合专区 | 南方联合产权交易中心有限责任公司 | 广东省广州市 | 交易广州分公司 | 2025/12/2 | 2025/12/25 | 23 | 李涛 | 黎培展 |
| 11 | 十二师新疆丝路亚心数字科技发展有限公司阳光优采专区 | 十二师新疆丝路亚心数字科技发展有限公司 | 新疆乌鲁木齐市 | 交易兵团分公司 | 2025/12/2 | 2026/1/7 | 36 | 李涛 | 王东 |
| 12 | 黑龙江专区 | 黑龙江中易晟联供应链服务有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市 | 交易长春分公司 | 2025/12/16 | 2025/12/26 | 10 | 邵威 | 胡毅鑫 |
| 13 | 国泰新点-阳光优采专区 | 国泰新点软件股份有限公司 | 江苏省苏州市 | / | 2025/12/25 | 2026/1/6 | 12 | / | / |
| 14 | 聊城置业阳光优采专区 | 聊城泰岳置业有限公司 | 山东省聊城市 | 交易济南分公司 | 2026/1/7 | 2026/2/6 | 30 | 李涛 | 庞鑫 |
| 15 | 新疆光正专区 | 新疆光正信息技术咨询服务有限公司 | 新疆昌吉回族自治州 | 交易乌鲁木齐分公司 | 2026/1/26 | 2026/3/10 | 43 | 李涛 | 刘体轩 |
| 16 | 曲阜国投专区 | 曲阜市国有资本投资运营集团有限公司 | 山东省济宁市 | 交易济南分公司 | 2026/1/27 | 2026/2/27 | 31 | 李涛 | 庞鑫 |
| 17 | 安徽专区 | 安徽省阳光采购服务平台有限责任公司 | 安徽省合肥市 | 交易合肥分公司 | 2026/2/3 | 2026/3/15 | 40 | 朱晓野 | 陈伟 |
| 18 | 嘉兴阳光优采专区 | 嘉兴市产权交易有限公司 | 浙江省嘉兴市 | 交易杭州分公司 | 2026/3/10 | 暂停 | / | 周锋 | 陈超 |
| 19 | 陕西省阳光优采平台 | 陕西省公共资源交易服务有限公司 | 陕西省西安市 | 西安分公司 | 2026/3/27 | 2026/4/30 | 34 | 李涛 | 管云龙 |
| 20 | 宣城专区 | 宣城市公共资源交易有限公司 | 安徽省宣城市 | 交易合肥分公司 | 2026/3/30 | 2026/4/30 | 31 | 朱晓野 | 陈伟 |
| 21 | 小E商城 | 绍兴产权交易有限公司 | 浙江省绍兴市 | 交易杭州分公司 | 2026/3/30 | 2026/4/28 | 29 | 周锋 | 徐佳辰 |
| 22 | 海南省专区 | 海南省教学仪器设备招标中心有限公司 | 海南省海口市 | 交易南宁分公司 | 2026/4/8 | 2026/4/30 | 22 | 李涛 | 包健宏 |
| 23 | 湖南专区 | 湖南省招标有限责任公司 | 湖南省长沙市 | 交易长沙分公司 | 2026/4/14 | 2026/6/11 | 33 | 李涛 | 吴晓晨 |
| 24 | 马鞍山专区 | 马鞍山汇通云信息科技有限公司 | 安徽省马鞍山 | 交易合肥分公司 | 2026/4/22 | 2026/4/30 | 8 | 朱晓野 | 王静怡 |
| 25 | 中新建专区 | 新疆中新建数字发展有限公司 | 新疆乌鲁木齐市 | 交易兵团分公司 | 2026/5/21 | 2026/6/18 | 25 | 李涛 | 王东 |
| 26 | 广东国义招标代理阳光优采商城 | 国义招标股份有限公司 | 广东省广州市 | 交易广州分公司 | 2026/6/2 | / | / | 李涛 | 黎培展 |
| 27 | 郑州国企采购服务中心阳光优采平台 | 郑州国企采购服务中心有限公司 | 河南省郑州市 | 交易郑州分公司 | 2026/6/30 | / | / | 朱晓野 | 于登朝 |

四、运营上量示例

1、新疆光正专区、绍兴专区（小E商城）：两个专区特别是绍兴专区交易额快速增长，采购人已形成平台使用习惯，具备一定的使用粘性。达到该效果主要措施有依托线下实地走访和以单个采购单位为维度的培训会议，解决用户在商城采购过程中的实际操作痛点，并配合线上对接、上门实操培训，以采购人引荐+公告征集拓展供应商，全流程帮扶入驻、上架、落地成交。

2、中国煤地电子商城：交易额稳步提升，累计订单总额已超过70万元。取得该成效的主要举措为依托合作方开展主动有力的推广，同时在项目筹建及运营期间持续开展线上线下运维工作，对接供需双方，支撑业务规模增长。

五、重点工作规划

5.1、业务推广

上期工作完成：

| 序号 | 关键任务 | 责任人 | 计划完成时间 | 完成状态 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参与阳光优采平台推广（客户汇报、交流、演示）15-20个 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/06/30 | 已完成 | 扬子江文旅、扶海大数据、合浦浦郡集团、楚雄州数产投、新疆伊犁丝路智谷公司、绵阳中物院物资部、新疆昌源水务公司、扬州大数据、上海建工、江苏省产权、山西国际能源、山西焦煤、山西省产权、安徽省产权、中国矿产资源 |
| 2 | 参与北京央企侧客户商城使用情况交流及调研摸排3-5个 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/06/30 | 已完成 | 中建材、中建科、中石化、中国黄金、中国化学工程 |
| 3 | 参与山西省、新疆自治区省属国企客户地图编制 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/06/30 | 已完成 |  |
| 4 | 参与电商续签合同及相关增补个性化内容梳理及电商沟通3-5个 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/06/30 | 已完成 | 浙江物产、申合信、海峡人力云、绍兴晨光、绍兴得力、震坤行 |
| 5 | 电商电子在线支付方案确立 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/06/30 | 已完成 |  |
| 6 | 电商晨光回款履约方案编制 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/06/30 | 已完成 |  |
| 7 | 京东代理（海峡人力）公司入驻及对接 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/06/30 | 已完成 |  |
| 8 | 阳光优采商城特色商品专区规划及方案确立 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/06/30 | 已完成 |  |
| 9 | 联合中资解决电商物流展示时效性问题 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/06/30 | 已完成 |  |
| 10 | 扬州市扬子江文旅集团合同签署 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/06/30 | 未完成 | 等待客户审核盖章 |

本期工作规划：

| 序号 | 关键任务 | 责任人 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参与阳光优采平台推广（客户汇报、交流、演示）15-20个 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/07/31 |
| 2 | 开展阳光优采平台主流电商卡点事项线下沟通交流5-8个 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/07/31 |
| 3 | 开展阳光优采平台新增电商对接沟通及资质评估3-5个 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/07/31 |
| 4 | 参与华中区域省属国企采购客户地图编制 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/07/31 |
| 5 | 供应商电子框架协议及订单批量签署方案确立 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/07/31 |
| 6 | 陕西专区七家入围电商对接及入驻事项拉通 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/07/31 |
| 7 | 中资数据商品审核及数据治理外包员工面试 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/07/31 |
| 8 | 主流电商偏远地区仓储覆盖情况调研 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/07/31 |
| 9 | 电商全面售后联系方式及信息维护 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/07/31 |
| 10 | 扬州市扬州文旅集团合同签署 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/07/31 |

5.2、运营上量

上期工作完成：

| 序号 | 关键任务 | 责任人 | 计划完成时间 | 完成状态 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成20-30个平台采购人沟通交流并尝试推动使用平台 | 李涛、邵威、朱晓野、周峰 | 2026/6/30 | 已完成 | 已完成，目前中煤专区已完成中煤浙江、江苏等11家二三级公司的线下拜访；光正专区完成昌粮、文旅投和国投下属15家公司的线下拜访；绍兴专区已完成7家市属企业的线下拜访；马鞍山已完成3家采购企业的拜访。 |
| 2 | 供应商入驻达150家 | 李涛、邵威、朱晓野、周峰 | 2026/6/30 | 已完成 | 已完成，其中新疆阳采27家，新疆光正21家，中煤66家，绍兴专区14家。 |
| 3 | 完成阳光优采平台40w平台月交易额突破 | 李涛、邵威、朱晓野、周峰 | 2026/6/30 | 已完成 | 月交易额超47万 |

本期工作规划：

| 序号 | 关键任务 | 责任人 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成20-30个平台采购人沟通交流并尝试推动使用平台 | 李涛、邵威、朱晓野、周峰 | 2026/07/31 |
| 2 | 所有专区采购单位入驻达400家 | 李涛、邵威、朱晓野、周峰 | 2026/07/31 |
| 3 | 完成阳光优采平台100w平台月交易额突破 | 李涛、邵威、朱晓野、周峰 | 2026/07/31 |
| 1 | 完成20-30个平台采购人沟通交流并尝试推动使用平台 | 李涛、邵威、朱晓野、周峰 | 2026/07/31 |

5.3、产品优化

上期工作完成：

| 序号 | 关键任务 | 责任人 | 计划完成时间 | 完成状态 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集采（供应商议价商品清单）功能 | 林小宝、许梦涛、徐鑫鑫 | 2026/06/11 | 已完成 |  |
| 2 | 报告格式优化 | 林小宝、许梦涛、徐鑫鑫 | 2026/06/18 | 已完成 |  |
| 3 | 价格区间下限进行放开 | 林小宝、许梦涛、徐鑫鑫 | 2026/06/18 | 已完成 |  |
| 4 | 商品修改需重复填写ZZSKU/ZZCODE问题处理 | 林小宝、许梦涛、徐鑫鑫 | 2026/06/18 | 已完成 |  |
| 5 | 供应商注册管理 | 林小宝、许梦涛、徐鑫鑫 | 2026/06/18 | 已完成 |  |
| 6 | 合同签订前双方提前审批 | 林小宝、许梦涛、徐鑫鑫 | 2026/06/25 | 已完成 |  |
| 7 | 寻源通订单查看优化（增加一些统计项） | 林小宝、许梦涛、徐鑫鑫 | 2026/06/25 | 已完成 |  |
| 8 | 本地供应商增品流程线上化改造 | 林小宝、许梦涛、徐鑫鑫 | 2026/06/25 | 已完成 |  |

本期工作规划：

| 序号 | 关键任务 | 责任人 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线合同签订新版控件升级，解决用户驱动问题 | 黄可、许梦涛、徐鑫鑫 | 2026/07/02 |
| 2 | 上线供应商“仅调价”功能，使商品更灵活改价 | 林小宝、许梦涛、徐鑫鑫 | 2026/07/02 |
| 3 | 监测大屏样式、交互全面升级，并优化数据展示 | 林小宝、许梦涛、徐鑫鑫 | 2026/07/09 |
| 4 | 上线平台在线支付功能 | 林小宝、许梦涛、徐鑫鑫 | 2026/07/16 |
| 5 | 物流查询时可展示预计送达时间 | 林小宝、许梦涛、徐鑫鑫 | 2026/07/16 |
| 6 | 信创专区开设 | 蔡宇骞、许梦涛、徐鑫鑫 | 2026/07/23 |
| 7 | 本地供应商上架商品AI辅助审核能力提升 | 林小宝、陈硕、徐鑫鑫 | 2026/07/30 |

5.4、交付运维

上期工作完成：

| 序号 | 关键任务 | 责任人 | 计划完成时间 | 完成状态 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本地供应商增品流程线上化改造 | 林小宝 | 2026/06/26 | 已完成 | - 7月2号更新 |
| 2 | 采购人首页重新规划设计 | 鲁晓月、许梦涛 | 2026/06/26 | 已完成 |  |
| 3 | 协议商品（功能6月份上线），监测大屏查看优化（功能6月份上线），新电商对接（广博以及邦威） | 蔡宇骞 | 2026/06/26 | 已完成 |  |
| 4 | 业务在线支付改造以及统一支付、营收平台对接 | 林小宝 | 2026/07/09 | 已完成待测试 | - 功能测试中 |

本期工作规划：

| 序号 | 关键任务 | 责任人 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务在线支付改造以及统一支付、营收平台对接 | 林小宝、陆俊杰、陈海勇 | 2026/07/16 |
| 2 | 信创专区、陕西几家电商对接跟进、框架大合同优化 | 蔡宇骞 | 2026/07/30 |
| 3 | 配合运营中心持续做好直播推广，按照运营中心邮件中颁布的直播计划进行 | 黄可 | 2026/07/30 |
| 4 | 录制系统视频，并在7月底的大课培训中拿出来给其他同事学习使用、上传系统作为操作视频给供应商、采购人使用、上传新点学院 | 黄可 | 2026/07/30 |
| 5 | 巡检后台配置功能及短信通知上线 | 鲁晓月 | 2026/07/30 |