国泰新点软件股份有限公司

地址：江苏张家港市江帆路8号        (http://www.epoint.com.cn)

电话：0512-58188000                  传真：0512-58132373

兵团国有企业“人工智能+”

阳光采购平台

运营服务方案

2025年11月

目录

一、 建设背景	1

1.1、 政策导向	1

1.2、 现状分析	1

二、 规划建设内容	2

三、 营收测算	2

四、 合作模式	3

4.1、 成本投入分配	3

4.2、 运营收益分配	3

五、 各方职责	4

5.1、 兵团国资委	4

5.1.1、 政策引导	4

5.1.2、 监管体系搭建	4

5.1.3、 对接协调	4

5.2、 新疆中新建数字发展有限责任公司（运营公司）	5

5.2.1、 系统推广	5

5.2.2、 采购目录制定	5

5.2.3、 合规认证检测	5

5.3、 国泰新点软件股份有限公司（平台开发商）	5

5.3.1、 平台开发与交付	5

5.3.2、 人员培训与技术支持	5

5.3.3、 系统运维	6

5.4、 新疆生产建设兵团招标有限公司（运营公司）	6

5.4.1、 开评标场地搭建	6

5.4.2、 辅助系统推广	6

5.5、 国企事项	6

5.5.1、 内部流程梳理与人员配置	6

5.5.2、 组织架构整理与信息录入	7

5.6、 市场主体事项	7

5.6.1、 供应商注册与信息维护	7

5.6.2、 平台操作配合与合规参与	7

六、 实施计划	7

6.1、 筹备启动阶段（2025年11月）	7

6.2、 平台开发与测试阶段（2025年12月）	8

6.3、 培训推广与试点运行阶段（2026年1月-2026年3月）	8

6.4、 全面推广与合规验收阶段（2026年4月-2026年12月）	8

6.5、 长期运维与运营阶段（2027年1月起，持续进行）	9

七、 建设成效	9

7.1、 合规监管全面强化	9

7.2、 资源配置持续优化	9

7.3、 行业生态持续完善	9

八、 承建优势	9

8.1、 合规优势	10

8.2、 实力优势	10

8.3、 经验优势	10

8.4、 本地服务优势	10

建设背景

政策导向

2024 年 12 月国务院国资委、国家发改委联合印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》（国资发改规〔2024〕53 号），明确从强化供应商管理、深化电子采购系统应用、推广企业电子商城三大核心方向提出要求，强调非招标采购方式的规范化执行，同时鼓励中央企业自建电子商城，将标准工业品、低值易耗品、通用服务项目等小额零星采购通过电子商城开展，且需实现采购 “业务公开、过程受控、全程在线、永久可追溯”，并与国家电子招标投标公共服务系统、央企采购在线监管系统互联互通，这为企业招标采购平台建设提供了国家级政策依据与明确方向。

同年，新疆自治区紧跟国家政策导向，基于 53 号文制定《关于规范出资企业采购管理工作的指导意见》（新国资发〔2024〕473 号），专门为新疆自治区国企非招标采购规范化、小额零星采购数字化提供明确指引，进一步压实了地方国企推进采购平台建设的合规责任，使平台建设成为国企响应政策、满足监管要求的必然选择。

现状分析

当前兵团国企采购市场存在诸多突出痛点，一是“限额以下项目” 及非招标采购项目管理存在明显漏洞，大量 “限额以下项目” 及询比、竞价、谈判、直接采购等非招标采购项目仍以线下自主操作为主，导致流程不规范、监督真空、无证可查、暗箱操作风险高、交易效率低等问题，难以满足上级部门对非招标采购的合规监管要求。

二是小额零星采购场景效率低、成本管控难。传统线下模式存在比选不充分、流程随意性大、手工单据繁琐、累计成本难管控等问题。同时，国企采购电子化覆盖率整体较低，非招标采购与小额零星采购分属不同线下管理范畴，形成 “信息孤岛”，既造成人力资源重复投入，又难以通过数据整合为企业决策提供支撑。

综上，兵团国企采购领域当前面临“平台分散、监管缺失”的整体困境，非招标采购与小额零星采购两大核心场景各自存在流程、管理、数据层面的突出问题，导致制度与标准脱节，协同存在壁垒，资源整合不足，管理与决策受限。

规划建设内容

建设兵团国有企业“人工智能+”阳光采购平台，包括交易业务类应用、辅助监管类应用以及“人工智能+”应用，覆盖兵团国有企业招标采购全业务，适用于兵团国有企业的招标采购、生产性及非生产性物资采购等业务以及国资委对招标采购交易活动的监管；满足企业采购工程、货物、服务等不同的业务需求和监管需求；提供招标方式、非招标方式及框架协议采购等全面灵活的招标采购方式。

兵团国有企业可通过本平台维护采购需求、计划信息；平台为企业专业招标采购机构提供针对各采购方式项目的在线流程管理功能，实现全过程网上交易；相关供应商可及时查看项目招标采购信息，进行在线报名、投标响应等业务操作；评标专家可在线查看评审供应商响应文件，针对谈判采购等交易类型的项目与供应商进行谈判并开启多轮报价；此外，平台提供完善的数据统计分析功能，便于企业领导或国资委掌握招标采购的总体情况，基于数据分析应用的结果可为领导工作决策提供数据支撑。

营收测算

（1）根据新疆生产建设兵团的直接监管企业和委托监管企业的总数量预估，2025年国有企业数量为2924家。后续按照3%的递减率进行企业数量估算。

（2）采购平台使用率按照每年增加10%计算，逐年递增；

（3）采购平台使用率根据平台推广程度进行估算，2025年为建设期，2026年为试点推广期，2027年起正式运营；

（4）平台业务量按照10次/每企业每年进行估算，每次收费标准为200元；

（5）企业使用平台人数按照10个/企业计算。

| 年份 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业总数(个) | 2924 | 2837 | 2752 | 2670 |  |
| 采购平台使用率 | - | 5% | 15% | 25% |  |
| 纳入企业数量（个） | - | 142 | 413 | 668 |  |
| 平台业务量（个） | - | 1420 | 4130 | 6680 |  |
| 平台使用费收入(万元) | - | 28.4 | 82.6 | 133.6 |  |
| 金融服务收入 （万元） | - | - | - | - |  |

- 综上测算，待2027年进入正式运营阶段，平台使用费收入约为82.6万元/年，综合考虑后期保持每年约40%的增长幅度，直至兵团下辖所有国有企业全部纳入平台。

合作模式

- 基于兵团国资委、新疆中新建数字发展有限责任公司、国泰新点软件股份有限公司的合作基础，用成本共担 + 收益共享的合作模式，明确各方成本投入与收益分配方式，确保合作可持续，具体如下：

成本投入分配

| 序号 | 承担方 | 投入事项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新点软件 | 平台开发 | 兵团国有企业“人工智能+”阳光采购平台系统开发建设 |
| 2 |  | 平台部署与测试联调 | 首年平台应用部署、功能联测测试 |
| 3 |  | 平台运维 | 含服务器巡检、系统升级、技术支持 |
| 4 |  | 监管系统对接 | 平台与“国资委监督平台”对接开发 |
| 5 | 运营单位 | 硬件采购 | 含部署配套硬件、服务器、网络设备及机房配套 |
| 6 |  | 数据库与中间件采购 | 按需采购（如达梦数据库、东方通Web中间件） |
| 7 |  | 三级等保与EBS认证 | 三级等保测、EBS认证维护 |
| 8 |  | 场地及场地配套硬件 | 交易场地、开标评标室电脑、打印机等设备 |
| 9 |  | 网络带宽 | 100M专线费用 |

运营收益分配

收益来源：按照“谁使用、谁付费”原则，向参与平台交易的主体收取费用，包括供应商投标服务费、电子商城交易服务费、保函费用。

分配方式：扣除平台运营成本（如客服人员工资、云存储费用）后，运营单位与平台开发商按比例分配净收益。其中，运营单位分配部分用于国企运营工作经费；平台开发商分配部分用于平台运维与功能升级。

调整机制：当平台年度净收益超过阈值后，国资委与中新建、新点软件分配比例调整，鼓励各方持续推广平台使用。

各方职责

兵团国有企业“人工智能+”阳光采购平台的稳定运行，需国资委、平台开发商、国企及市场主体多方协同，明确各主体职责与所需完成事项，为平台建设落地、功能运转及长期运营提供保障，具体内容如下：

兵团国资委

政策引导

依据国家《电子采购交易规范 非招标方式》（GB/T43711-2024）、《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》（国资发改规〔2024〕53号）等政策，结合国企采购实际，制定《国企非招标采购与小额零星采购管理细则》，明确两类采购场景的进场范围、流程标准及监管要求，强制要求国企限额以下非招标项目（施工400万以下、货物200万以下、服务100万以下）及小额零星采购（如标准工业品、低值易耗品）通过平台进行交易，确保政策落地。

监管体系搭建

成立监督管理小组，负责对交易平台运行过程中的合规性进行监督，梳理并审查各类采购流程中的合规性配置（如采购公告发布时限、专家抽取的合规性），以及专项风险预警类监督点（如围串标风险监测）。该小组将实时接收平台推送的风险预警信息，并对异常采购行为进行及时核查与处理。

制定国资委监管要求，明确平台数据共享、上报标准（如项目基本信息、成交数据、履约数据），实现采购数据实时同步，满足国资监管部门对国企采购“业务公开、过程受控、全程在线”的监管需求。

对接协调

协调兵团公共资源交易中心，打通跨部门数据壁垒，实现公共服务平台数据对接。

协助平台开发商与兵团大型国有企业、本地银行、CA机构等单位的对接工作。

新疆中新建数字发展有限责任公司（运营公司）

系统推广

牵头组织兵团大型国企召开平台建设推广动员会议，深入解读平台建设的意义与操作规范，明确各企业的具体任务及平台启用的时间安排，有力推动企业完成内部采购流程与平台功能的适配工作。

采购目录制定

由兵团国资委牵头组织，对兵团大型国有企业采购目录开展全面摸底工作，在此基础上制定统一规范的采购目录体系。同时，平台开发商在深入调研全国范围内典型案例的前提下，配合此项工作，提供专业咨询服务与技术支撑。

合规认证检测

参照《电子招标投标系统检测认证管理办法（试行）》，组织平台进行电子招标投标交易平台认证，确保兵团国有企业“人工智能+”阳光采购平台获取EBS认证标志（二星及以上），系统检测合规，满足政策合规要求。

国泰新点软件股份有限公司（平台开发商）

平台开发与交付

完成兵团国有企业“人工智能+”阳光采购平台的功能开发，确保功能符合国企采购场景需求，且满足《电子招标投标系统技术规范》等法规要求。

提供平台测试环境，联合国资委、试点兵团大型国有企业开展功能测试、压力测试（及安全测试，根据测试反馈优化系统bug，确保平台上线前稳定性与安全性达标。

完成平台与第三方系统的对接开发，包括与CA机构及移动数字证书对接实现电子签章与身份认证、与主流银行、金融机构（如建设银行、农业银行等）对接实现保证金在线缴退、电子保函申请，并与全国企业采购交易寻源询价系统对接获取商品合理价格区间数据。

人员培训与技术支持

制定分层培训计划：针对国资委监管人员，培训国企采购交易过程监督管理、风险预警处理流程；针对国企采购人员，培训采购计划制定、项目立项、电子文件编制等操作；针对供应商，培训平台注册、投标响应、阳光优采平台电子商城入驻等流程，培训形式包括线下集中授课、线上视频课程及一对一实操指导，确保各用户群体熟练使用平台。

组建技术支持团队，设立 5×8小时服务响应小组，负责解答平台使用过程中的技术问题，提供远程协助或现场支持，保障采购业务顺利开展。

系统运维

负责平台长期运维，包括服务器日常巡检、系统漏洞修复、功能迭代升级，反馈平台运行状态、问题处理情况及优化建议。

新疆生产建设兵团招标有限公司（运营公司）

开评标场地搭建

严格对标《公共资源交易平台系统数据规范》《电子招标投标系统技术规范》等法规要求，结合兵团国企招采业务实际需求，系统推进开评标场地搭建与改造工作，确保场地硬件设施符合 “全程留痕、安全可控、互联互通” 标准，支撑线下开评标规范开展，也可兼容远程异地开评标模式，全面适配平台线上线下协同交易需求。

辅助系统推广

协助牵头方筹备兵团大型国企平台建设推广动员会，提前梳理平台建设政策依据及典型案例，配合制作解读材料；会议期间协助讲解平台操作流程、功能模块与采购场景的匹配要点，现场解答企业关于流程适配的疑问；会后整理会议纪要，协助明确各企业任务清单与时间节点，同步提供适配指导，跟踪企业适配进度并反馈问题，助力推进适配工作落地。

国企事项

内部流程梳理与人员配置

梳理企业内部采购流程，对照平台功能调整非招标采购（如询比、谈判、竞价等）与小额零星采购的内部审批节点，确保线上流程与企业现有管理体系衔接，例如将采购计划审批权限与平台“采购计划管理”模块权限对应，避免流程脱节。

指定专人负责平台操作与对接，采购专员负责企业在平台的项目发起、文件上传、开评标配合等工作；负责人负责与国资委、平台开发商沟通，反馈企业使用需求与问题。

组织架构整理与信息录入

围绕国企采购“统一监管、分级协作”需求，结合采购场景管理逻辑，明确国企内部组织架构、梳理交易环节各类架构审核流程标准，为平台权限分配、业务归属及审核进行配置。

市场主体事项

供应商注册与信息维护

供应商需在平台完成注册，上传营业执照、行业资质证书等企业基础材料，入驻供应商经过审核合格后，具备对应的业务权限。

供应商可定期维护企业信息与商品信息，如更新企业基本信息、调整商品价格与库存等。

平台操作配合与合规参与

学习平台操作规范，及时参与国资委组织的相关培训。熟练使用供应商办事系统与平台电子商城功能，按要求参与不见面开标、在线谈判等环节，确保响应流程合规、及时。

遵守采购规则，杜绝围串标、提供虚假材料等违规行为。

实施计划

筹备启动阶段（2025年11月）

组织架构搭建：国资委牵头成立专项工作组，明确平台开发商（新点软件）、运营单位（新疆中新建数字发展有限责任公司）、试点国企的对接责任人；平台开发商组建项目专项团队，含需求分析、技术开发、测试运维人员。

需求调研与方案细化：开发商联合国资委深入兵团 3-5 家大型国企，调研非招标采购、小额零星采购实际流程，结合国家及新疆自治区地方政策（国资发改规〔2024〕53 号、新国资发〔2024〕473 号），细化平台功能清单，确定采购目录摸底范围与数据对接标准。

合规前置准备：国资委启动平台合规认证流程咨询，明确 EBS 认证（二星及以上）、三级等保检测要求；开发商同步准备电子招标投标系统技术规范相关资料，为后续认证奠定基础。

平台开发与测试阶段（2025年12月）

核心系统开发：开发商完成兵团国有企业“人工智能+”阳光采购平台功能开发，同步推进与 CA 机构、主流银行（建行、农行等）、全国企业采购交易寻源询价系统的对接开发。

分层测试验证：联合兵团国资委、试点国企开展功能测试、压力测试、安全测试；根据测试反馈修复系统 bug，确保平台稳定性与安全性达标。

监管规则配置：国资委联合开发商梳理采购流程合规配置、风险预警点，完成监管系统与平台的数据对接配置，实现采购数据实时同步。

培训推广与试点运行阶段（2026年1月-2026年3月）

分层培训落地：开发商制定培训计划，对国资委监管人员开展 “监管功能操作 + 风险预警处理” 培训，对国企采购人员开展 “项目立项 + 电子文件编制” 培训，对供应商开展 “平台注册 + 投标响应 + 商城入驻” 培训，采用线下集中授课 + 线上视频课程 + 1 对 1 实操指导形式，覆盖试点单位关键人员。

试点单位上线：选取 2-3 家兵团大型国企作为试点，启动限额以下非招标项目（施工 400 万以下、货物 200 万以下、服务 100 万以下）及小额零星采购线上交易；开发商派驻技术支持团队驻场，实时解决操作问题，收集优化建议。

流程优化迭代：根据试点运行数据，优化平台操作流程，完善监管预警模型，确保线上流程与企业管理体系无缝衔接。

全面推广与合规验收阶段（2026年4月-2026年12月）

全面推广落地：国资委组织召开兵团国企平台推广动员会议，明确各企业全量上线时间节点；开发商配合提供技术支持，协助非试点国企完成内部流程适配与信息录入，实现兵团国企采购业务全覆盖。

合规认证收尾：开发商提交平台合规认证材料，国资委组织完成 EBS 认证、三级等保检测及小额采购系统合规检测，确保平台获取合规资质，符合国家及地方政策要求。

验收评估：国资委牵头组织验收小组，从功能完整性、数据互通性、合规性、用户满意度等维度评估平台建设成效，出具验收报告；对验收中发现的问题，开发商在 1 个月内完成整改。

长期运维与运营阶段（2027年1月起，持续进行）

系统运维保障：开发商提供 5×8 小时技术支持，定期开展服务器巡检、漏洞修复、功能迭代，每季度提交运维报告。

运营优化：运营单位根据平台交易数据，优化收费机制、拓展服务场景；国资委持续监督平台合规运行，定期核查风险预警处理情况，确保国有资产安全。

建设成效

合规监管全面强化

实现兵团国有企业采购全流程线上化，落实 “业务公开、过程受控、全程在线、永久可追溯” 要求，填补线下操作的监管真空。通过智能风险预警与穿透式监管，精准识别围串标等违规行为，推动监管从 “事后核查” 转向 “事前预警”，全面满足国家及兵团相关政策合规要求。

资源配置持续优化

打破 “信息孤岛”，实现采购数据跨部门、跨系统互通共享，为兵团国有企业决策提供数据支撑。平台汇聚优质供应商资源，促进充分竞争，同时通过统一采购目录与价格区间参考，有效管控采购成本，助力国有资产保值增值。

行业生态持续完善

推动兵团国企采购形成标准化、数字化、智能化新格局，规范供应商参与行为，构建公平公正的交易环境。成熟的运营模式与收益分配机制，保障平台可持续运营，为后续功能迭代与服务升级奠定基础，助力打造区域招采服务新生态。

承建优势

新点软件作为国内电子招标采购领域的领军企业，在技术研发、项目经验、服务体系等方面具备显著优势，尤其在新疆市场拥有强势地位，是兵团国有企业“人工智能+”阳光采购平台建设的理想承建方，具体优势如下：

合规优势

依托与国家国资委组建的中资数据科技有限公司合作基础，深度理解国资监管核心要求，可确保国有企业“人工智能+”阳光采购平台功能设计精准匹配 “业务公开、过程受控、全程在线、永久可追溯” 监管标准，能高效实现与国家电子招标投标公共服务系统、央企采购在线监管系统的数据互联互通，满足从兵团到国家层面的采购数据实时上报、穿透式监管需求，无需额外突破跨系统数据壁垒。避免政策落地偏差。

实力优势

新点软件发挥IT企业优势，即技术水平领先、技术人员数量充足、技术人员整体素质高、多年国家大型项目、同类项目优质实施的经验等，将全部实施交付任务化整为零，分布实施、齐头并进。既能满足实施交付快速性的要求，又能保证各实施交付任务配备骨干技术力量，完全满足按时保质的实施交付目标。在庞大的客户基础上，产品方面根据市场需求和发展趋势不断推陈出新，深入洞察行业客户的主流需求，持续构建智慧招采技术服务新生态。

经验优势

新点软件长期从事电子交易采购产品的研发，客户遍布全国，迄今已服务于全国29个省，市场占有率达到80%左右，700+地区的客户；拥有丰富的企业招标采购项目建设经验，已承建涵盖多领域的数50+个企业招标采购项目，其中包括10+世界500强企业，涉及央企、国企、大型私企、代理机构等诸多企业类型。

本地服务优势

新点软件立足服务新疆国资监管现代化与国企采购数字化转型全局，以深度融入区域发展需求为核心，于疆内设立 200 人左右的乌鲁木齐分公司，构建起高适配性的本地化服务体系，不仅能快速响应兵团国企个性化需求、提供定制化解决方案，更可作为区域服务枢纽，保障项目全周期高效推进。

同时具备丰富疆内项目落地经验，承建新疆自治区及兵团95%公共资源交易市场，并成功打造新疆阳光采购平台标杆项目，其合规框架与运营模式可直接为兵团项目赋能，确保兵团 “人工智能 +” 阳光采购平台建设从顶层设计到落地执行，均与兵团深化国企改革、实现国有资产保值增值的战略要求同频共振，从根本上规避政策理解偏差风险，为区域采购领域数字化转型提供坚实支撑。