- 阳光优采平台运营推广月报（2026年5月）

- 核心数据总览

| 核心指标 |  | 本月数量 | 上月数量 | 环比变化 | 累计数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同签订 | 已签订 | 0份 | 3份 | 减少3份 | 18份 |
|  | 用印中 | 1份 | 1份 | / | 11份 |
| 专区开设 | 专区上线 | 3个 | 1个 | 增长2个 | 21个 |
|  | 专区上量 | 3个 | 1个 | 增长2个 | 8个 |
| 订单情况 | 订单数量 | 89笔 | 45笔 | 增长44笔 | 279笔 |
|  | 订单总额 | 201831.17元 | 99008.65元 | 增长102822.52元 | 469245.47元 |
| 采购人数量 | 采购人数量 | 218家 | 75家 | 增长143家 | 344家 |
| 供应商数量 | 本地供应商 | 29家 | 30家 | 减少1家 | 120家 |
|  | 电商 | 0家 | 3家 | 减少3家 | 24家 |
| 标证通 | 发证量 | 47本 | 30本 | 增长17本 | 170本 |
|  | 收益 | 6049元 | 3499元 | 增长2550元 | 19794元 |

本月新增合作合同1份，合作方为新疆中新建数字发展有限公司。

| 序号 | 客户名称 | 客户属性 | 省市 | 分公司 | 签订状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆中新建数字发展有限公司 | 国企 | 新疆乌鲁木齐 | 交易兵团分公司 | 用印中 |

截至2026年5月30日，阳光优采产品已开设专区26个（含国泰新点专区），累计签订合作合同29份（含用印中），业务覆盖河北、新疆、广东、山东、湖北、湖南、黑龙江、北京、辽宁、天津、重庆、安徽、海南、浙江、陕西等15个省（市、自治区）；新疆阳光采购平台、大连国企阳光采购平台、中国煤地电子商城、曲阜国投专区、安徽专区等21个专区已经正式上线运营，其中邯郸市阳光优采平台、新疆阳光优采平台、大连阳光采购电子商城、中国煤地电子商城、新疆光正电子商城、小E商城、慧交易·宣城市电子采购商城、黑龙江要素平台电子商城等8个专区已成功产生正式交易订单。

本月小E商城、慧交易·宣城市电子采购商城、黑龙江要素平台电子商城3个专区实现首单落地。

二、分公司工作推进

注：包含“2026年度BP（BGBU）-汇总-运营中心提交稿”中制定BP和有实际业务的分公司。

| 序号 | 分公司 | 本月专区情况 |  |  | 上月专区情况 |  |  | 合计情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合同签订 | 开设 | 上量 | 合同签订 | 开设 | 上量 | 合同签订 | 开设 | 上量 |
| 1 | 交易乌鲁木齐分公司 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | 交易北京分公司1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 交易沈阳分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 石家庄分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 交易济南分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 6 | 交易广州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | 交易杭州分公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | 交易合肥分公司 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 9 | 交易长春分公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 10 | 交易长沙分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | 交易武汉分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 西安分公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 交易南宁分公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 重庆分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 交易兵团分公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | 交易南京分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 交易上海分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 交易福州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 南昌分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 交易郑州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 交易川南分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 交易川东分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 29 | 25 | 8 |

本月交易杭州分公司、交易合肥分公司、交易长春分公司实现业务突破，本月首次产生交易订单。

根据“2026年度BP（BGBU）-汇总-运营中心提交稿”，其中制定阳光优采年度BP的分公司中，交易南京分公司、交易上海分公司、交易福州分公司、南昌分公司、交易郑州分公司、交易川南分公司、交易川东分公司等7个分公司仍处于零合同、零专区状态，需重点关注和推动。

有8个专区产生交易订单，另外有5个专区虽未产生交易订单，但已有采购人、供应商入驻平台。

| - 序 | - 专区名称 | - 专区上线时间 | - 采购人数量 | - 本地供应商数量 | - 订单数量 | - 交易总额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 邯郸专区 | 2025/9/3 | - 1 | - 0 | - 1 | - 33.8 |
| - 2 | 新疆阳光采购平台 | 2025/9/11 | - 4 | - 27 | - 26 | - 10534.64 |
| - 3 | 大连市阳光采购服务平台 | 2025/10/31 | - 9 | - 1 | - 6 | - 270.94 |
| - 4 | 黑龙江要素平台电子商城 | 2025/12/26 | - 1 | - 0 | - 1 | - 19.2 |
| - 5 | 泰安市e采通平台 | 2025/11/11 | - 1 | - 2 | - 0 | - 0 |
| - 6 | - 中国煤地电子商城 | 2026/1/20 | - 181 | - 58 | - 218 | - 384484.33 |
| - 7 | - 曲阜国弘阳光优采专区 | 2026/2/2 | - 1 | - 2 | - 0 | - 0 |
| - 8 | 聊城置业阳光优采专区 | 2026/2/6 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 9 | - 新疆光正电子商城 | 2026/3/10 | - 96 | - 12 | - 5 | - 23439.96 |
| - 10 | 小E商城 | 2026/4/28 | - 35 | - 2 | - 21 | - 48702.6 |
| - 11 | 宣城市阳光优采商城 | 2026/5/8 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1760 |
| - 12 | 海南省专区 | 2026/5/11 | - 10 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 13 | 马鞍山专区 | 2026/5/15 | 3 | 6 | - 0 | - 0 |
| - 合计 |  |  | - 344 | - 111 | - 279 | - 469245.47 |

- 三、专区开设

本月新开专区1个，为与新疆中新建数字发展有限公司合作新开设的中新建专区。

| 序 | 专区名称 | 客户名称 | 省市 | 分公司 | 开设日期 | 交付日期 | 开设周期（天） | 运营中心上量负责人 | 分公司上量负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邯郸专区 | 邯郸国发数字科技有限公司 | 河北省邯郸市 | 石家庄分公司 | 2025/8/8 | 2025/9/3 | 26 | 李涛 | 吴昊阳 |
| 2 | 新疆阳光采购平台 | 新疆阳光采购中心有限公司 | 新疆乌鲁木齐市 | 交易乌鲁木齐分公司 | 2025/8/8 | 2025/9/11 | 34 | 李涛 | 魏建虎 |
| 3 | 湛江市阳光优采平台 | 湛江市招标采购代理有限公司 | 广东省湛江市 | 交易广州分公司 | 2025/10/15 | 2025/11/15 | 31 | 李涛 | 黎培展 |
| 4 | 大连国企阳光采购平台 | 大连阳光采购服务有限公司 | 辽宁省大连市 | 交易沈阳分公司 | 2025/8/8 | 2025/10/31 | 84 | 邵威 | 朱鑫权 |
| 5 | 泰安市e采通 | 山东省泰山数据资产运营有限公司 | 山东省泰安市 | 交易济南分公司 | 2025/11/11 | 2025/12/3 | 22 | 李涛 | 马晓蒙 |
| 6 | 恩施州阳光优采平台 | 恩施州国有资本投资运营集团有限公司 | 湖北省恩施州 | 交易武汉分公司 | 2025/11/14 | 2025/12/14 | 30 | 周峰 | 余意 |
| 7 | 株洲市国资委阳光优采专区 | 株洲国投智慧城市产业发展投资有限公司 | 湖南省株洲市 | 交易长沙分公司 | 2025/11/17 | 2026/1/16 | 59 | 李涛 | 鸥文华 |
| 8 | 齐齐哈尔阳光优采专区 | 齐齐哈尔政通大数据公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市 | 交易长春分公司 | 2025/11/17 | 2025/12/15 | 28 | 邵威 | 胡毅鑫 |
| 9 | 中国煤地电子商城 | 中国煤炭地质总局 | 北京市 | 交易北京分公司 | 2025/11/27 | 2025/12/20 | 23 | 邵威 | 刘子轩 |
| 10 | 南方联合专区 | 南方联合产权交易中心有限责任公司 | 广东省广州市 | 交易广州分公司 | 2025/12/2 | 2025/12/25 | 23 | 李涛 | 黎培展 |
| 11 | 十二师新疆丝路亚心数字科技发展有限公司阳光优采专区 | 十二师新疆丝路亚心数字科技发展有限公司 | 新疆乌鲁木齐市 | 交易兵团分公司 | 2025/12/2 | 2026/1/7 | 36 | 李涛 | 王东 |
| 12 | 曲阜国弘阳光优采专区 | 曲阜市国弘热力有限公司 | 山东省济宁市 | 交易济南分公司 | 2025/12/10 | 2026/2/2 | 54 | 李涛 | 庞鑫 |
| 13 | 黑龙江专区 | 黑龙江中易晟联供应链服务有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市 | 交易长春分公司 | 2025/12/16 | 2025/12/26 | 10 | 邵威 | 胡毅鑫 |
| 14 | 国泰新点-阳光优采专区 | 国泰新点软件股份有限公司 | 江苏省苏州市 | / | 2025/12/25 | 2026/1/6 | 12 | / | / |
| 15 | 聊城置业阳光优采专区 | 聊城泰岳置业有限公司 | 山东省聊城市 | 交易济南分公司 | 2026/1/7 | 2026/2/6 | 30 | 李涛 | 庞鑫 |
| 16 | 新疆光正专区 | 新疆光正信息技术咨询服务有限公司 | 新疆昌吉回族自治州 | 交易乌鲁木齐分公司 | 2026/1/26 | 2026/3/10 | 43 | 李涛 | 刘体轩 |
| 17 | 曲阜国投专区 | 曲阜市国有资本投资运营集团有限公司 | 山东省济宁市 | 交易济南分公司 | 2026/1/27 | 2026/2/27 | 31 | 李涛 | 庞鑫 |
| 18 | 安徽专区 | 安徽省阳光采购服务平台有限责任公司 | 安徽省合肥市 | 交易合肥分公司 | 2026/2/3 | 2026/3/15 | 40 | 朱晓野 | 陈伟 |
| 19 | 嘉兴阳光优采专区 | 嘉兴市产权交易有限公司 | 浙江省嘉兴市 | 交易杭州分公司 | 2026/3/10 | 暂停 | / | 周锋 | 陈超 |
| 20 | 陕西省阳光优采平台 | 陕西省公共资源交易服务有限公司 | 陕西省西安市 | 西安分公司 | 2026/3/27 | 2026/4/30 | 34 | 李涛 | 管云龙 |
| 21 | 宣城专区 | 宣城市公共资源交易有限公司 | 安徽省宣城市 | 交易合肥分公司 | 2026/3/30 | 2026/4/30 | 31 | 朱晓野 | 陈伟 |
| 22 | 小E商城 | 绍兴产权交易有限公司 | 浙江省绍兴市 | 交易杭州分公司 | 2026/3/30 | 2026/4/28 | 29 | 周锋 | 徐佳辰 |
| 23 | 海南省专区 | 海南省教学仪器设备招标中心有限公司 | 海南省海口市 | 交易南宁分公司 | 2026/4/8 | 2026/4/30 | 22 | 李涛 | 包健宏 |
| 24 | 湖南专区 | 湖南省招标有限责任公司 | 湖南省长沙市 | 交易长沙分公司 | 2026/4/14 | 暂停 | / | 李涛 | 吴晓晨 |
| 25 | 马鞍山专区 | 马鞍山汇通云信息科技有限公司 | 安徽省马鞍山 | 交易合肥分公司 | 2026/4/22 | 2026/4/30 | 8 | 朱晓野 | 王静怡 |
| 26 | 中新建专区 | 新疆中新建数字发展有限公司 | 新疆乌鲁木齐市 | 交易兵团分公司 | 2026/5/21 | / | / | 李涛 | 王东 |

四、运营上量示例

1、新疆光正专区、绍兴专区（小E商城）：两个专区5月均完成起量，部分采购人已初步形成平台使用习惯。达到该效果主要措施有依托线下实地走访，解决用户在商城采购过程中的实际操作痛点，并配合线上对接、上门实操培训，以采购人引荐+公告征集拓展供应商，全流程帮扶入驻、上架、落地成交。

2、中国煤地电子商城：交易额稳步走高，累计订单额超38万元。达到该效果主要措施有依托合作方主动大力推广，叠加项目筹建及运营期持续线上线下运维对接供需方，支撑业务上量。

五、重点工作规划

5.1、业务推广

上期工作完成：

| 序号 | 关键任务 | 责任人 | 计划完成时间 | 完成状态 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参与阳光优采平台推广（客户汇报、交流、演示）15-20个 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/05/31 | 已完成 |  |
| 2 | 京东、西域平台平台授信协议确认及签订 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/05/31 | 未完成 | 未完成原因：协议已确认，正在下发各平台专区签署 |
| 3 | 商城标准品增品采购清单收集 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/05/31 | 已完成 |  |
| 4 | 晨光、得力浙江分公司协议签订及铺品事项 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/05/31 | 未完成 | 未完成原因：合同已签订，正在对接中资标准库铺品 |
| 5 | 电商商品价格议价 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/05/31 | 已完成 |  |
| 6 | 发货、售后合同签订及电商负责人信息维护及修改 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/05/31 | 已完成 |  |
| 7 | 海南省教仪合同签署 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/05/31 | 已完成 |  |
| 8 | 陕西省服务公司合同签署 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/05/31 | 已完成 |  |
| 9 | 嘉兴产权合同签署 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/05/31 | 未完成 | 未完成原因：客户原因暂缓，预计下半年签署 |

本期工作规划：

| 序号 | 关键任务 | 责任人 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参与阳光优采平台推广（客户汇报、交流、演示）15-20个 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/06/30 |
| 2 | 参与北京央企侧客户商城使用情况交流及调研摸排3-5个 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/06/30 |
| 3 | 参与山西省、新疆自治区省属国企客户地图编制 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/06/30 |
| 4 | 参与电商续签合同及相关增补个性化内容梳理及电商沟通3-5个 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/06/30 |
| 5 | 电商电子在线支付方案确立 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/06/30 |
| 6 | 电商晨光回款履约方案编制 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/06/30 |
| 7 | 京东代理（海峡人力）公司入驻及对接 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/06/30 |
| 8 | 阳光优采商城特色商品专区规划及方案确立 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/06/30 |
| 9 | 联合中资解决电商物流展示时效性问题 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/06/30 |
| 10 | 扬州市扬州文旅集团合同签署 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/06/30 |

5.2、运营上量

上期工作完成：

| 序号 | 关键任务 | 责任人 | 计划完成时间 | 完成状态 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 引导1-3个专区发布本地供应商征集公告 | 李涛、邵威、朱晓野、周峰 | 2026/5/31 | 已完成 | 已完成 |
| 2 | 引导1-2个专区发布区域政策文件 | 李涛、邵威、朱晓野、周峰 | 2026/5/31 | 已完成 | 已完成 |
| 3 | 完成20-30个平台采购人沟通交流并尝试推动使用平台 | 李涛、邵威、朱晓野、周峰 | 2026/5/31 | 已完成 | 新疆光正、中煤和绍兴专区线上线下共触达60个左右采购人 |
| 4 | 协助3-5个专区用户制定内部采购制度 | 李涛、邵威、朱晓野、周峰 | 2026/5/31 | 已完成 | 光正专区昌粮集团和州文旅投均在推动分子公司使用阳光优采平台 |
| 5 | 完成阳光优采平台50W平台累计交易额突破 | 李涛、邵威、朱晓野、周峰 | 2026/5/31 | 未完成 | 5月采购量为201831.17元，累计469245.47元。 未完成原因：部分订单31号下单未审核 |

本期工作规划：

| 序号 | 关键任务 | 责任人 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成20-30个平台采购人沟通交流并尝试推动使用平台 | 李涛、邵威、朱晓野、周峰 | 2026/06/30 |
| 2 | 供应商入驻达150家 | 李涛、邵威、朱晓野、周峰 | 2026/06/30 |
| 3 | 完成阳光优采平台40w平台月交易额突破 | 李涛、邵威、朱晓野、周峰 | 2026/06/30 |

5.3、产品优化

上期工作完成：

| 序号 | 关键任务 | 责任人 | 计划完成时间 | 完成状态 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测大屏功能（进一步划分采购人角色权限） | 林小宝、陈科、徐鑫鑫 | 2026/05/14 | 已完成 |  |
| 2 | 本地供应商AI辅助审核 | 林小宝、陈科、徐鑫鑫 | 2026/05/21 | 已完成 |  |
| 3 | 账号注册逻辑调整（支持同一供应商参与多专区业务） | 林小宝、陈科、徐鑫鑫 | 2026/05/21 | 已完成 |  |
| 4 | 集采（供应商议价商品清单）功能 | 林小宝、陈科、徐鑫鑫 | 2026/05/21 | 未完成 | 未完成原因：其它紧急需求优先，该功能测试中 |
| 5 | 重点关注清单（面向供应商或品类） | 林小宝、陈科、徐鑫鑫 | 2026/05/30 | 已完成 |  |
| 6 | 一键开设专区（上期顺延） | 林小宝、陈科、徐鑫鑫 | 2026/05/30 | 已完成 |  |

本期工作规划：

| 序号 | 关键任务 | 责任人 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集采（供应商议价商品清单）功能（上期顺延） | 林小宝、许梦涛、徐鑫鑫 | 2026/06/11 |
| 2 | 报告格式优化 | 林小宝、许梦涛、徐鑫鑫 | 2026/06/18 |
| 3 | 价格区间下限进行放开 | 林小宝、许梦涛、徐鑫鑫 | 2026/06/18 |
| 4 | 商品修改需重复填写ZZSKU/ZZCODE问题处理 | 林小宝、许梦涛、徐鑫鑫 | 2026/06/18 |
| 5 | 供应商注册管理 | 林小宝、许梦涛、徐鑫鑫 | 2026/06/18 |
| 6 | 合同签订前双方提前审批 | 林小宝、许梦涛、徐鑫鑫 | 2026/06/25 |
| 7 | 寻源通订单查看优化（增加一些统计项） | 林小宝、许梦涛、徐鑫鑫 | 2026/06/25 |
| 8 | 本地供应商增品流程线上化改造 | 林小宝、许梦涛、徐鑫鑫 | 2026/06/25 |

5.4、交付运维

上期工作完成：

| 序号 | 关键任务 | 责任人 | 计划完成时间 | 完成状态 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （阳光优采第一次走查）系统走查过程中产生的问题整理，并收集系统中涉及到修改点，提交需求验证完成 | 鲁晓月 | 2026/06/05 | 部分完成 | - 采购人端走查优化于6月5日全部更新 |
| 2 | 阳光优采供应商操作手册、sop版本迭代，新增供应商临时商品上架功能（直接新增），替换整体优化功能点 | 林小宝 | 2026/05/31 | 已完成 | - 已迭代并更新文档中台 |
| 3 | 新电商联调接入（江苏澜韵，艳鑫伟业等），并验证电商接入无问题 | 蔡宇骞 | 2026/05/31 | 已完成 |  |
| 4 | 配合运营中心持续做好直播推广，按照运营中心邮件中颁布的直播计划进行 | 黄可 | 2026/05/31 | 已完成 | - 持续工作 |

本期工作规划：

| 序号 | 关键任务 | 责任人 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 协议商品（功能6月份上线），监测大屏查看优化（功能6月份上线），新电商对接（广博以及邦威） | 蔡宇骞 | 2026/06/26 |
| 2 | 业务在线支付改造以及统一支付、营收平台对接 | 林小宝、陆俊杰、陈海勇 | 2026/06/26 |
| 3 | 本地供应商增品流程线上化改造 | 林小宝 | 2026/06/26 |
| 4 | 配合运营中心持续做好直播推广，按照运营中心邮件中颁布的直播计划进行 | 黄可 | 2026/06/30 |
| 5 | 采购人首页重新规划设计 | 鲁晓月、许梦涛 | 2026/06/26 |